HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN HỌC

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƯ DÂN

Nhóm 17 – Môn Thiết kế hệ thống phần mềm

Thành viên:

1. Nguyễn Thành Nam – N23DCCN108

2. Nguyễn Hữu Đạt   – N23DCCN077

3. Nguyễn Kỳ Đức An – N23DCCN070

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

Phần mềm Quản lý Cư dân được xây dựng nhằm hỗ trợ ban quản lý chung cư/khu dân cư quản lý thông tin nhân khẩu một cách hiệu quả, thay thế phương pháp ghi sổ tay truyền thống dễ sai sót.

# 1. GIAI ĐOẠN 1 – XÁC ĐỊNH YÊU CẦU (Tuần 1–3)

## 1.1 Tầm nhìn & Phạm vi dự án (Tuần 1)

Vấn đề giải quyết: Ban quản lý chung cư gặp khó khăn khi quản lý cư dân bằng sổ sách thủ công – dễ mất dữ liệu, khó tra cứu, không đồng bộ tạm trú/tạm vắng.

| Tiêu chí | Chi tiết |
| --- | --- |
| Trong phạm vi | Quản lý cư dân, hộ gia đình, tạm trú, tạm vắng, thống kê báo cáo |
| Ngoài phạm vi | Tích hợp hệ thống quốc gia, nhận diện khuôn mặt, thanh toán |
| Tiêu chí thành công | Thêm/sửa/xóa cư dân < 5 giây; báo cáo thống kê < 10 giây |

## 1.2 Người dùng & Các bên liên quan (Tuần 1)

| Người dùng | Vai trò | Nhu cầu chính |
| --- | --- | --- |
| Cán bộ quản lý | Người dùng chính | Thêm/sửa/xóa hồ sơ, quản lý tạm trú/tạm vắng |
| Ban quản lý | Người dùng chính | Xem thống kê, xuất báo cáo |
| Cư dân | Người dùng phụ | Xem thông tin cư trú cá nhân |

## 1.3 Use Case & Luồng quy trình (Tuần 2)

Hệ thống xác định 11 Use Case chính, trong đó 6 Use Case ưu tiên cao được đặc tả chi tiết:

| ID | Tên Use Case | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| UC-001 | Đăng nhập hệ thống | High |
| UC-002 | Thêm mới hồ sơ cư dân | High |
| UC-003 | Cập nhật thông tin cư dân | High |
| UC-006 | Đăng ký tạm trú | High |
| UC-007 | Đăng ký tạm vắng | High |
| UC-008 | Thống kê số lượng cư dân | High |

## 1.4 Yêu cầu chức năng & phi chức năng (Tuần 3)

Hệ thống định nghĩa 21 yêu cầu chức năng (REQ-001 đến REQ-021) và 15 yêu cầu phi chức năng (NFR-001 đến NFR-015).

| Nhóm | Yêu cầu tiêu biểu |
| --- | --- |
| Xác thực & phân quyền | REQ-001: Đăng nhập bằng tên đăng nhập/mật khẩu; REQ-003: Phân quyền theo vai trò |
| Quản lý cư dân | REQ-005: Thêm mới; REQ-007: Cập nhật; REQ-008: Xóa; REQ-009: Tìm kiếm |
| Tạm trú / Tạm vắng | REQ-012: Đăng ký tạm trú; REQ-014: Đăng ký tạm vắng |
| Thống kê & Báo cáo | REQ-017: Thống kê theo khu vực; REQ-019: Báo cáo tổng hợp |
| Bảo mật (NFR) | NFR-005: Mã hóa mật khẩu bcrypt; NFR-004: Xác thực trước khi truy cập |
| Hiệu năng (NFR) | NFR-001: Tra cứu < 10s với 50 người dùng đồng thời |

# 2. GIAI ĐOẠN 2 – KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (Tuần 4)

## 2.1 Architectural Drivers

Các yếu tố kiến trúc quan trọng được xác định dựa trên yêu cầu dự án:

| Driver | Mô tả | Tác động kiến trúc |
| --- | --- | --- |
| Hiệu năng | Xử lý 500 giao dịch/phút giờ cao điểm | Cần caching layer, async queue |
| Bảo mật | Dữ liệu nhân khẩu nhạy cảm | Mã hóa bcrypt, JWT authentication |
| Khả dụng | Uptime 99.95%, downtime < 4 giờ/năm | Multi-AZ, redundancy |
| Quy mô team | 3 developers, deadline 6 tháng | Modular Monolith thay Microservices |

## 2.2 Technology Stack

| Thành phần | Công nghệ thực tế | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Backend Runtime | Node.js + Express.js | Nhẹ, phù hợp team nhỏ, async I/O |
| Frontend | React + Vite | SPA hiện đại, tái sử dụng component |
| Database | MongoDB Atlas | Linh hoạt với dữ liệu nhân khẩu, managed cloud |
| Authentication | JWT (jsonwebtoken) | Stateless, phân quyền theo role |
| Bảo mật mật khẩu | bcryptjs | Hash an toàn, đáp ứng NFR-005 |
| Validation | Zod | Schema validation mạnh cho API |

# 3. GIAI ĐOẠN 3 – THIẾT KẾ CẤP CAO (Tuần 5)

## 3.1 Thiết kế thành phần (Component Design)

Hệ thống được phân chia thành 3 lớp rõ ràng theo mô hình MVC:

| Lớp | Thành phần | Trách nhiệm | Yêu cầu thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentation | LoginPage, DashboardPage, ResidentListPage, ResidentDetailPage, StatPage | Hiển thị UI, nhận input người dùng | REQ-001, REQ-005, REQ-009 |
| Business Logic | AuthController, ResidentController, HouseholdController | Xử lý nghiệp vụ, validate dữ liệu | REQ-001 đến REQ-021 |
| Data Access | User model, Resident model, Household model, ActivityLog model | Tương tác MongoDB qua Mongoose | Tất cả REQ liên quan CRUD |

## 3.2 Thiết kế API

| Method | Endpoint | Chức năng | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Đăng nhập, trả về JWT token | Không |
| GET | /api/auth/me | Lấy thông tin người dùng hiện tại | Có |
| GET | /api/residents | Danh sách toàn bộ cư dân | Có |
| POST | /api/residents | Thêm cư dân mới (tự tạo tài khoản) | Có |
| GET | /api/residents/:id | Xem chi tiết một cư dân | Có |
| PUT | /api/residents/:id | Cập nhật thông tin cư dân | Có |
| DELETE | /api/residents/:id | Xóa cư dân (kiểm tra BR-006) | Có |
| POST | /api/residents/:id/tamtru | Đăng ký tạm trú | Có |
| POST | /api/residents/:id/tamvang | Đăng ký tạm vắng | Có |
| GET | /api/residents/stats | Thống kê tổng hợp dashboard | Có |
| GET | /api/households | Danh sách hộ gia đình | Có |

## 3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu (MongoDB)

| Collection | Trường chính | Ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| users | name, username (unique), email (unique), passwordHash, role, residentId | BR-009: mật khẩu phải hash bcrypt |
| residents | name, cccd (unique), dob, gender, room, status, tamTru, tamVang, history[] | BR-001: CCCD duy nhất; BR-005: không đồng thời tạm trú+tạm vắng |
| households | code (unique), apartment, address, headResidentId, members[] | BR-003: phải có chủ hộ |
| activitylogs | action, userId, targetId, timestamp | BR-007: ghi log mọi thao tác |

## 3.4 Thiết kế bảo mật

| Cơ chế | Triển khai thực tế | NFR đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| Xác thực | JWT token (7 ngày), kiểm tra mọi route qua middleware auth | NFR-004 |
| Mã hóa mật khẩu | bcryptjs với salt rounds = 10 | NFR-005 |
| Phân quyền | Role: admin / staff / resident; middleware kiểm tra role | NFR-007, REQ-003 |
| Mật khẩu mặc định cư dân | 8 số cuối CCCD; bắt buộc đổi lần đăng nhập đầu (mustChangePassword) | NFR-006 |
| CORS | Chỉ cho phép origin từ CORS_ORIGIN env variable | NFR-004 |
| Input validation | Zod schema validation tại controller layer | NFR-004 |

# 4. GIAI ĐOẠN 4 – THIẾT KẾ CẤP THẤP (Tuần 6)

## 4.1 Thiết kế lớp (Class Design)

| Lớp | Phương thức chính | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- |
| AuthController | register(), login(), me(), changePassword() | User model, bcryptjs, jwt |
| ResidentController | listResidents(), getById(), createResident(), updateResident(), deleteResident(), registerTamTru(), registerTamVang(), getStats() | Resident model, User model, bcryptjs |
| HouseholdController | listHouseholds(), createHousehold() | Household model |
| authMiddleware | verifyToken() | jwt, User model |
| Resident (Model) | Schema: name, cccd, dob, gender, room, status, tamTru, tamVang, history | mongoose |
| User (Model) | Schema: username, email, passwordHash, role, residentId, mustChangePassword | mongoose |

## 4.2 Sơ đồ trình tự – Thêm cư dân mới

Luồng UC-002 (createResident):

1. Cán bộ → ResidentController.createResident(body)

2. Controller kiểm tra các trường bắt buộc: cccd, name, dob, gender, room, regdate

3. Controller gọi Resident.findOne({cccd}) để kiểm tra trùng lặp (BR-001)

4. Nếu chưa tồn tại: Resident.create({...data, history: [{action: Thêm mới}]})

5. Tự động: tạo password mặc định = 8 số cuối CCCD, hash bằng bcrypt

6. User.create({username: cccd, role: resident, mustChangePassword: true})

7. Trả về 201 Created kèm thông tin cư dân

## 4.3 Sơ đồ trình tự – Đăng ký tạm trú

1. Cán bộ → ResidentController.registerTamTru(id, body)

2. Tìm cư dân theo id; nếu không tìm thấy → 404

3. Kiểm tra: end >= start (BR-004); status != Tạm vắng (BR-005)

4. Cập nhật: resident.status = Tạm trú; resident.tamTru = {...}

5. Ghi history: {action: Đăng ký tạm trú, by: cán bộ, at: now}

6. Lưu database, trả về 200 kèm resident đã cập nhật

# 5. GIAI ĐOẠN 5 – LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (Tuần 7)

## 5.1 Thiết kế thuật toán

Thuật toán kiểm tra trạng thái cư dân khi đăng ký tạm trú/tạm vắng:

ĐẦU VÀO: residentId, loại đăng ký (tamTru/tamVang), {start, end, ...}

NẾU end < start → BÁO LỖI "Ngày kết thúc không hợp lệ"

NẾU đăng ký tamTru VÀ status == Tạm vắng → BÁO LỖI

NẾU đăng ký tamVang VÀ status == Tạm trú → BÁO LỖI

CẬP NHẬT status và lưu thông tin đăng ký

GHI history log với thời gian thực

ĐẦU RA: resident đã cập nhật

## 5.2 Chiến lược xử lý lỗi

| Tình huống | HTTP Code | Thông báo |
| --- | --- | --- |
| Thiếu trường bắt buộc | 400 | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc |
| CCCD đã tồn tại | 409 | CCCD đã tồn tại trong hệ thống |
| Không tìm thấy cư dân | 404 | Không tìm thấy cư dân |
| Xóa cư dân đang tạm trú | 409 | Không thể xóa cư dân đang trong thời gian tạm trú |
| Đăng nhập sai thông tin | 401 | Thông tin đăng nhập không chính xác |
| Không có token / token hết hạn | 401 | Unauthorized |
| Lỗi server | 500 | Internal Server Error |

## 5.3 Chiến lược kiểm thử

| Loại kiểm thử | Công cụ | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Unit Test | Jest (Node.js) | Kiểm tra từng hàm trong controller, validate logic |
| Integration Test | Postman / Thunder Client | Kiểm tra toàn bộ 11 API endpoint |
| Manual Test | Trình duyệt Chrome | Kiểm tra luồng end-to-end từ UI đến database |

## 5.4 Kế hoạch triển khai

| Tuần | Nhiệm vụ | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1–2 | Khởi tạo dự án, cấu hình MongoDB Atlas, xây dựng model | DB schema hoàn chỉnh |
| Tuần 3–4 | Triển khai API auth, resident CRUD, middleware | Backend API hoạt động |
| Tuần 5–6 | Xây dựng giao diện React: Dashboard, Resident list, Detail | Frontend kết nối API |
| Tuần 7 | Tích hợp, kiểm thử, sửa lỗi | Hệ thống hoàn chỉnh |

## 5.5 Tiêu chuẩn viết mã

| Quy tắc | Chi tiết |
| --- | --- |
| Đặt tên biến/hàm | camelCase (JavaScript): getResidentById, addHistory |
| Đặt tên lớp/model | PascalCase: Resident, User, Household |
| Đặt tên file | kebab-case: auth.controller.js, resident.routes.js |
| Thụt lề | 2 spaces (ESLint standard) |
| Comment | Giải thích business rule phức tạp (BR-006, BR-007...) |
| Tổ chức thư mục | src/config, src/controllers, src/models, src/routes, src/middleware, src/utils |

# 6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

| Tính năng | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập / Phân quyền | Hoàn thành | JWT, 3 role: admin/staff/resident |
| Quản lý cư dân (CRUD) | Hoàn thành | Tự động tạo tài khoản khi thêm cư dân |
| Đăng ký tạm trú / tạm vắng | Hoàn thành | Kiểm tra đầy đủ BR-004, BR-005 |
| Thống kê Dashboard | Hoàn thành | Biểu đồ 6 tháng, hoạt động gần đây |
| Quản lý hộ gia đình | Hoàn thành | CRUD hộ gia đình |
| Giao diện web React | Hoàn thành | Responsive, kết nối API đầy đủ |
| Lịch sử biến động | Hoàn thành | Ghi tự động mọi thao tác (BR-007) |
| Xuất báo cáo PDF/Excel | Chưa hoàn thành | REQ-020 – nằm ngoài phạm vi thực hiện |

# KẾT LUẬN

Nhóm đã hoàn thành xây dựng hệ thống Quản lý Cư dân với đầy đủ các chức năng cốt lõi theo yêu cầu đặt ra từ tuần 1 đến tuần 7. Hệ thống áp dụng kiến trúc phân lớp rõ ràng (MVC), đảm bảo các business rules quan trọng (BR-001 đến BR-010), và triển khai thực tế với công nghệ Node.js + React + MongoDB. Toàn bộ quy trình từ phân tích yêu cầu, thiết kế cấp cao, thiết kế cấp thấp đến lập kế hoạch triển khai đều được thực hiện đầy đủ và có tài liệu đi kèm.